重庆城市职业学院

老校区教学楼、楠园学生宿舍、二食堂扩建工程边坡监测实施 项目询价邀请函

报价须知：

1.请各报价单位将本页报价表填好后加盖单位公章，并将单位营业执照复印件加盖公章后一并装于密封袋中（密封袋须在封口处加盖单位公章并标注项目名称）。

2.各投标人请于2021年9月18日9:30前手持或邮寄交于重庆城市职业学院基建后勤处213室，否则视为放弃。

3.本项目成交原则为相同质量、服务要求下最低价中标。

4.本项目采购人具体要求见附件。

5.本次报价最高限价为  9.8  万元。

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 老校区教学楼、楠园学生宿舍、二食堂扩建工程边坡监测实施 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

注：若最终报价金额小写与大写不一致，以大写为准。

报价单位：         （公章）

联 系 人：

联系方式：

采购单位：     重庆城市职业学院

邮寄地址：重庆市永川区兴龙大道1099号

收 件 人：          代老师

联系方式：  023-49578491/18723064971

年   月   日

附件1：

采购要求

一、背景介绍：

老校区教学楼、楠园学生宿舍、二食堂扩建工程现处于基础施工阶段。根据《重庆城市职业学院老校区教学楼、楠园学生宿舍、二食堂扩建工程环境边坡和基坑边坡支护施工图设计》，在施工过程中将形成安全等级为二级的永久性边坡以及安全等级为一级、二级的临时边坡。依据《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013第19.1.2节、第19.1.3节要求，需由业主委托有资质的监测单位编制监测方案。

二、服务要求：

（一）监测方案要求：监测方案应包括监测项目、监测目的、监测方法、测点布置、监测项目报警值和信息反馈制度等内容，经设计、监理和业主等共同认可后实施。

（二）资质要求：需委托有勘察资质甲级、测绘资质乙级及以上（附资质证明材料复印件与报价表一并密封装档）的单位对老校区教学楼、楠园学生宿舍、二食堂扩建工程实施边坡监测，受委托的监测单位需具备相应技术条件，施工满足边坡监测相关技术规范。

（三）验收要求：满足《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300。

（四）报价要求：此报价包含但不限于人工费、税费、差旅费、保险费以及监测标志材料及埋设费用、监测基准网初测及复测费用、基准点及监测点例行观测费用、监测进出场费用、监测方案编制费及评审费、监测报告评审费。

附件2：

监控量测合同

项目名称 ：重庆城市职业学院老校区教学楼、楠园学生宿舍、二食堂扩建工程周边环境边坡及基坑边坡变形监测、主楼沉降监测；重庆城市职业学院老校区教学楼、楠园学生宿舍、二食堂扩建工程桩基二次探孔项目

发包方（甲方） 重庆城市职业学院

承包方（乙方）：

合同编号 ：

签订地点 ：

监控量测合同

发包方（甲方）：重庆城市职业学院

承包方（乙方）：

发包方委托承包方承担重庆城市职业学院老校区教学楼、楠园学生宿舍、二食堂扩建工程周边环境边坡及基坑边坡变形监测、主楼沉降监测；重庆城市职业学院老校区教学楼、楠园学生宿舍、二食堂扩建工程桩基二次探孔项目。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》和有关法律、行政法规、规章及竞价文件的规定签订合同。

第一条:工程概况

1.工程名称：重庆城市职业学院老校区教学楼、楠园学生宿舍、二食堂扩建工程周边环境边坡及基坑边坡变形监测、主楼沉降监测；重庆城市职业学院老校区教学楼、楠园学生宿舍、二食堂扩建工程桩基二次探孔项目

2.工程地点：重庆城市职业学院学院内

3.项目规模：

环境边坡及基坑边坡变形监测、主楼沉降监测：重庆城市职业学院老校区教学楼、楠园学生宿舍、二食堂扩建工程周边环境边坡及基坑边坡变形监测、主楼沉降监测;

旋挖成孔灌注桩二次探孔：旋挖成孔灌注桩共计188根。

4.工程内容：

按《建筑边坡工程技术规范》 GB50330-2013、《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016》及《旋挖成孔灌注桩工程技术规程DBJ50-156-2012》等国家和地方规范要求对重庆城市职业学院老校区教学楼、楠园学生宿舍、二食堂扩建工程周边环境边坡及基坑边坡变形监测、主楼沉降监测,完成全部工作内容出具监测报告。

5.监测周期：2年。

6.技术要求：

（1）《工程测量规范》（GB50026-2007）；

（2）《建筑变形测量规范》（JGJ/8-2007）；

（3）《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）；

（4）《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）；

（5）《国家一、二等水准测量规范》（GB/T12897-2006）；

（6）《国家三、四等水准测量规范》（GB/T12898-2006）；

（7）《岩土工程监测规范》（YS5229-96）；

（8）其它国家和地方相关规范。

第二条:服务内容

按《建筑边坡工程技术规范 GB50330-2013》、《建筑变形测量规范JGJ 8-2016》及《旋挖成孔灌注桩工程技术规程DBJ50-156-2012》等国家和地方规范要求对重庆城市职业学院老校区教学楼、楠园学生宿舍、二食堂扩建工程周边环境边坡及基坑边坡变形监测、主楼沉降监测,完成全部工作内容出具监测报告。

# 2.1监测点统计

| 序号 | 监测项目 | 监测点数量统计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 坡顶竖向位移 |  |
| 2 | 坡顶水平位移 |  |
| 3 | 建筑物沉降 |  |

# 2.2监测频率

- 边坡位移监测频率

| 周期 | 2年 |
| --- | --- |
| 时间段 | 初始数据采集 | 1～3月 | 4～12月 | 13～24月 |
| 频率 |  |  |  |  |
| 次数 |  |  |  |  |
| 次数合计 |  |

注：如果边坡位移变形趋势趋于稳定，可申请降低监测频率。

- 建筑物沉降监测频率

| 周期 | 2年 |
| --- | --- |
| 时间段 | 初始数据采集 | 1～6月 | 7～18月 | 19～24月 |
| 频率 |  |  |  |  |
| 次数 |  |  |  |  |
| 次数合计 |  |

第三条:合同价款及支付方式

1.本项目监测费用总价包干为（包含人工、设备、税金等）          0               元（大写：            ），乙方报价时已经充分考虑市场价格浮动因素以及现场监测条件、施工难度、规范要求、监测周期、监测内容，对施工现场已经详细踏勘，在要求的监测范围内包干结算。除乙方按甲方要求完成合同范围以外的项目并由甲方签证外，乙方不得以任何理由要求增加监测费用。

2.支付方式：

甲方支付监测费用至乙方以下账户：

公司名称：

开户银行：

银行帐号：

上述信息由乙方提供并保证其真实性，如需更改，应至少提前五个工作日书面告知甲方，否则一切后果由乙方自行承担。

3.付款时间：

| 付款次序 | 支付比例 | 付款金额 | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 合同价款的50% | 元 | 主体结构加载完成后并出具本阶段监测报告后。 |
| 第二次付款 | 合同价款的40% | 元 | 监测合同签订后完成12个月监测工作并出具本阶段监测报告后。 |
| 第三次付款 | 合同价款的10% | 元 | 最后一次监测完成并提供正式总结性报告后。 |

4.付款前，乙方必须向甲方提交合法合规的等额增值税普通发票，如乙方不能提供前述增值税普通发票，甲方有权拒付工程款，甲方不承担逾期付款违约责任。

第四条:变更及监测工程费的调整

4.1本监测工程若涉及监测内容的变更，甲方应在变更前 10 天向乙方发出书面变更通知，否则乙方有权拒绝变更；乙方在接到变更通知后10天内，提出变更方案文字资料，甲方收到资料后 7 天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更资料自送达之日起第 10 天自行生效。

4.2变更后，本监测工程费双方另行协商。

4.3若甲方需乙方配合进行合同以外的工作，其费用另行协商。

第五条:甲方和乙方的责任

1.甲方的责任

1.1 甲方按本合同第二条约定的内容，尽量协助乙方收集必要的资料，对完全由甲方提供的资料，甲方对其完整性、正确性及时限性负责。

1.2在本合同开始执行时，甲方需协调乙方与周边单位的联系工作。

1.3遵守本合同双方约定的条款，在监测专项资金到位的情况下，按时足额支付监测费用。

1.4甲方应保护乙方的竞争性谈判响应文件、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目。

2 .乙方的责任

2.1乙方在阶段性监测及最后一次监测完成后的10天内向甲方交付阶段性监测报告及正式总结性报告，并对其质量负责。每延误一天，应减收本项目监测费的百分之一。

2.2乙方对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于乙方的遗漏、错误造成工程质量事故，乙方应承担相应的法律及经济责任。

2.3严格执行国家、重庆市的关于监测的有关规范、规程和标准。乙方的监测时间、方案（附件一）、成果必须满足规范要求。

2.4按法律规定和合同约定的技术要求采取监测安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因监测过程中造成的人身伤害和财产损失。

2.5在进行监测时，应避免对邻近教职工、学生及其他第三方的生活、工作、学习产生干扰，否则，甲方有权责令改正、消除影响，给教职工、学生及其他第三方造成损害的，乙方应赔偿损失。

2.6根据甲方确定的进场监测时间，组织测量工程技术人员进场布置测点，定时观测。整理资料，按时出具监测报告。

第六条:违约责任

乙方交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件时，甲方可要求乙方返工，乙方按甲方的要求时间返工，直到符合约定条件，因乙方达不到约定条件，由乙方承担返工费，返工后仍达不到约定条件的，乙方承担违约责任，赔偿甲方的一切损失，还应承担守约方为实现自身权益支出的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、保全费等）

第七条:本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第八条:其他约定事项：

在监测过程中，若发生一些不可预见、不可抗力的因素，双方本着实事求是、诚信的原则进行协商。

第九条:本合同发生争议时，甲乙双方应及时协商解决，协商不成时，向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十条：本项目询价邀请函及报价文件为合同一部分，具有同等法律效力。

第十一条:合同的生效与终止

本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效；甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

发包方：重庆城市职业学院              承包方：

（盖章）       　　　　　                 （盖章）

法定代表人                               法定代表人

（或委托代理人）：                     或委托代理人）：

电    话：　　　                        电    话：

传    真：                            传    真：

住    所：　　　　　　　              住    所：

邮    编：                            邮    编：

开户银行：                            开户银行：

银行帐号：                            银行帐号：